## Slide 1
CES’eat
Présentation projet
Mohamed Himeur, Lucas Moniot, Noémie Rappeneau, Omar Sedrati, Axel Vion

## Slide 2
Objectif
Présentation de la démarche globale du projet
Contexte
Projet en mode agile intégrant des compétences techniques et organisationnelles
Philosophie
Simulation d’un environnement professionnel pour expérimenter la gestion de projet et le travail en équipe sur un projet web.
Introduction

## Slide 3
Déroulé de la présentation
  Rappel du besoin
  Présentation du groupe
  Organisation du groupe
contexte
Développement et Démonstration
  Planification
  Architecture globale de la solution informatique
  Démonstration
Analyse
  Analyse des écarts
  Bilan projet
  Bilan individuel
Conclusion

## Slide 4
contexte

## Slide 5
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Contexte du projet
Développement d’une plateforme logicielle distribuée pour la restauration en ligne
Objectif du projet
Optimiser la gestion des commandes et des livraisons
Intégration de plusieurs acteurs
Clients, restaurateurs, livreurs, développeurs tiers, services commerciaux et techniques
﻿Rappel du besoin
Objectifs fonctionnels

## Slide 6
﻿Rappel du besoin
Objectifs techniques
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Service technique
Supervision, monitoring, gestion des performances
Utilisateurs finaux
Commander, payer, suivre une livraison
Parrainage et notifications
Restaurateurs
Gérer menus, commandes et statistiques
Livreurs
Accepter/refuser des livraisons, validation via QR Code
Développeurs tiers
Accéder à l’API, télécharger des composants
Service commercial
Suivi en temps réel des performances commerciales

## Slide 7
Mohamed Himeur
Responsable sécurité
Lucas Moniot
Développeur frontend
Noémie Rappeneau
Cheffe de projet
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
﻿Présentation du groupe
Omar Sedrati
DevOps & infrastructure
Axel Vion
Développeur Backend

## Slide 8
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Organisation du groupe
Chef.fe de projet
Coordination globale, gestion des risques et supervision de l’architecture logicielle.
Développeur backend
Modélisation des bases de données et développement des services microservices.
Développeur frontend
Conception de l’interface utilisateur et gestion de l’expérience utilisateur.
DevOps & infrastructure
Mise en place du CI/CD, déploiement cloud et conteneurisation.
Responsable sécurité
Implémentation des protocoles d’authentification et respect des normes RGPD.
Spécialités techniques

## Slide 9
Réunion quotidienne
Chaque membre indique ce qu’il a accompli, ce qu’il prévoit de faire et signale les points bloquants
Objectifs : synchroniser l’équipe, partager l’avancement, identifier et résoudre rapidement les obstacles
daily meetings
backlog refinement
sprint reviews
Méthode de collaboration
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Réunion hebdomadaire
Permet d’anticiper les besoins et de s’assurer que le backlog soit toujours à jour et prêt pour le prochain sprint
Objectifs : réviser et prioriser les tâches à venir, clarifier les user stories et estimer la charge de travail
Réunion de clôture d’un sprint
Facilite l’amélioration continue et ajuste le backlog en fonction des feedbacks reçus
Objectifs : présenter les fonctionnalités développées, recueillir les retours de l’équipe et des parties prenantes, et évaluer les résultats du sprint
Organisation du groupe
Méthodologie agile

## Slide 10
Outil de gestion de projet visuel permettant d’organiser le travail en colonnes et d’avoir une vision claire de l’avancement
du projet.
Trello
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
outils de collaboration
Organisation du groupe

## Slide 11
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
outils de collaboration
Organisation du groupe
Trello

## Slide 12
Outil de gestion de projet visuel permettant d’organiser le travail en colonnes et d’avoir une vision claire de l’avancement
du projet.
Trello
Plateforme de collaboration intégrée centralisant les discussions et le
partage de documents.
Microsoft teams
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
outils de collaboration
Organisation du groupe

## Slide 13
Outil de gestion de projet visuel permettant d’organiser le travail en colonnes et d’avoir une vision claire de l’avancement
du projet.
Trello
Solution de versionnage et de collaboration pour le code source.
Github
Plateforme de collaboration intégrée centralisant les discussions et le
partage de documents.
Microsoft teams
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
outils de collaboration
Organisation du groupe

## Slide 14
Github
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
outils de collaboration
Organisation du groupe

## Slide 15
Développement et Démonstration

## Slide 16
Analyse

## Slide 17
À compléter.
Ce qui a bien marché :
Axel
Bilan individuel
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Ce qui a bloqué ou ralenti :
Ce que j’ai appris:
À compléter.
À compléter.

## Slide 18
À compléter.
Ce qui a bien marché :
Omar
Bilan individuel
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Ce qui a bloqué ou ralenti :
Ce que j’ai appris:
À compléter.
À compléter.

## Slide 19
À compléter.
Ce qui a bien marché :
mohamed
Bilan individuel
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Ce qui a bloqué ou ralenti :
Ce que j’ai appris:
À compléter.
À compléter.

## Slide 20
À compléter.
Ce qui a bien marché :
lucas
Bilan individuel
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Ce qui a bloqué ou ralenti :
Ce que j’ai appris:
À compléter.
À compléter.

## Slide 21
À compléter.
Ce qui a bien marché :
Noémie
Bilan individuel
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Ce qui a bloqué ou ralenti :
Ce que j’ai appris:
À compléter.
À compléter.

## Slide 22
Conclusion

## Slide 23
Récapitulatif de la démarche
  Mise en place de l’infrastructure de base (base de données et endpoints API)
  Le client peut client commander, avec réception par le restaurant et notification au livreur
  Réalisation de plusieurs écrans côté front mais certaines fonctionnalités back restent à développer
  Les tests automatisés n’ont pas encore été implémentés
Conclusion
Contexte – Développement et démonstration – Analyse - Conclusion
Perspectives d’avenir
  Intégrer davantage de restaurants et finaliser les fonctionnalités back-end
  Implémenter une stratégie de tests automatisés
  Optimiser l’architecture pour une mise en production efficace.

## Slide 25
Group Project
Presented By : Group Borcelle

## Slide 26
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. Mostly presented before an audience, it serves a variety of purposes, making presentations powerful tools for convicing and teaching.
Project Overview

## Slide 27
Juliana Silva
Olivia Wilson
Claudia Alves
﻿Présentation du groupe

## Slide 28
 | Week 1 | ﻿Week 2 | ﻿Week 3 | ﻿Week 4
Task Name |  |  |  | 
Task Name |  |  |  | 
Task Name |  |  |  | 
﻿Project Timeline

## Slide 29
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.
General Overview
History
Background

## Slide 30
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations.
first
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations.
second
﻿Project Goals

## Slide 31
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations.
﻿Process
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations.
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations.
Step 1
Step 2
Step 3

## Slide 32
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.
Result 1
Result 2
﻿Result and findings

## Slide 33
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.
﻿Result and findings
result 1

## Slide 34
﻿Result and findings
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches, reports, and more.
result 2

## Slide 35
Link Name : .............................................
Brief Description : ............................................
Link Name : .............................................
Brief Description : ............................................
Link Name : .............................................
Brief Description : ............................................
Resources

## Slide 36
Conclusion
Presentations are communication tools that can be used as demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. Mostly presented before an audience, it serves a variety of purposes, making presentations powerful tools for convicing and teaching.

## Slide 37
Does Anyone Have a Questions?

## Slide 38
Thank you